B A U T A G E B U C H

Gärtner noch einmal da bevor es losgeht

02.07.2018 Beginn Gerüstaufbau bei Haus Nr. 171 und 173

02.07.2018 Ab 11 Uhr bis 14 Uhr

03.07.2018 Ab 9 Uhr und dann die ganze Woche durch etwa 10 Uhr bis 15 Uhr,

incl. Samstag, den 07.07.2018

Ruhe bis 20.07.2018

20.07.2018 Beginn Gerüstaufbau bei Haus 175 und 177

Bei Haus 177 kam um 9 Uhr ein LKW und lud Gerüstteile ab.

Um 13 Uhr war dann keiner mehr da.

23.07.2018 Gerüstaufbau geht weiter ab 9 Uhr

Ab 10 Uhr Hämmern und Wummern auf der Wiese ,

angesetzt für zwei Tage lt. Arbeiter. Alles wackelt und hohes

Brummen

24.07.2018 Gerüstaufbau geht weiter bei Haus 175 sowie bei Haus 177

Abbau der Balkone, incl. Flexen

26.07.2018 Ab ca. 16.30 Uhr Gerüstarbeiten bei Haus Nr. 175 und 177

30.07.2018 Aufbauen und Anbohren des Gerüstes auf Balkonseite Haus Nr. 175

Während dieser Bautätigkeiten kommt noch die Renovierung der Wohnung unterhalb von uns mit Bohren, Einbau neues Bad, Schadstoffsanierung ab Anfang Juli 2018 dazu.

01.08.2018 Gerüst steht

02.08.2018 Abflexen Balkonboden Familie Kerdo

03.08.2018 Balkonbodenreinigung mit Hochdruckreiniger bis 04.08.2018

06.08.2018 Kabel auf unserem Balkon verlegt, Dauer ca. 15 min.

25.08.2018 Blaues Netz wird am Gerüst angebracht ab 9 Uhr

12.09.2018 Haus Nr. 177 Bohren im Treppenhaus

14.09.2018 Haus Nr. 175 Bohren im Treppenhaus

20.09.2018 Neue Fenster werden geliefert

Ab 24. September Fenstereinbauer da von ca. 8.30 Uhr bis 21.00 Uhr. Schlitze für Sprechanlagen sowie Briefkästen und für neue Leitungen geschlagen immer wieder in den nächsten 10 Tagen.

01.10.2018 Kabel werden durch die Löcher im

Treppenhaus gezogen, Firma Vision

05.10.2018 Bohren, Hämmern, dicke Stromkabel vor der

Haustüre

15.10.2018 Neue Fenster werden eingebaut bei uns ,

Badfenster falsche Grösse und Kevin nicht

angeliefert

***Tel. : 06181 – 4989410 (vierte Firma mit Fenstern, die anderen sind alle abgesprungen)***

09.11.2018 Bohren im Keller

Neue Fenstersimse (nicht alle Fenster)

22.11.2018 Seit zwei Tagen Lärm und Dreck und fliegende

alte Fenster

26.11.2018 Fensterbänke werden abgehauen (Lärm und Dreck)

27.11.2018 Verlegen der Leitungen in Sicherungskästen in der

Wohnung/ Bohren = Dreck in der Wohnung

29.11.2018 Rahmen am Fenster ausserhalb der Wohnung werden

Weggeschlagen, 4 Stunden totaler Lärm

03./04.12.2018 Austausch der Kellertüren, Gestank Gebohre,

Gehämmer den ganzen Tag

05.12.2018 Austausch der Heizungsventile, Termin 10 Uhr

20.12.2018 Elektriker verlegen Leitungen, Strom abgestellt

21.12.2018 Ankündigungsaushang Dach / ab 14.01.2019 171 – 173 und dann

Nach vier Wochen unser Block

Januar 2019-05-08 Erste Januarwoche Elektroleitungen zu neuer

Sprechanlage verlegt

15.01.2019 Ab 7.45 Uhr Presslufthammer Haus gegenüber

16./17./21.01.2019 Neue Türe (Dauer 2 Stunden), Presslufthammer Haus gegenüber

Jeweils ab 7.45 Uhr, Wände werden eingerissen

Bäume werden gefällt

22.01.2019 Bohren und Hämmern Block gegenüber

23./24.01.2019 Ab 11.20 Uhr bis 15.30 Uhr Bohren und Hämmern auf dem Dach

gegenüber

25.01.2019 Briefkasten wird auf die Wiese verbannt und Bohren ….

27.01. – 01.02.2019 Flur im Licht immer an und aus, die ganze Nacht auf unserem

Stockwerk geht es erst an wenn wir vor der Türe stehen

04./05.02.2019 Bagger macht alles platt / Boden vibriert

Dach wird zugebaut

***06.02.2019***

***Verlegung von Kellerlicht/ Bohren und Bodenwackeln (Folge ohne bisheriges Ende – Licht geht an und aus wann es will)***

11.02.2019 Kran kommt

13.02 – 16.02.2019 Flur wird gerichtet, Kabel und Folie auf dem Boden, lauter Maler

Alle werden weiss wenn sie die Wand berühren (noch heute im

Mai 2019) , Handwerker lassen Dreck liegen, Klingel an der

Wohnungstüre wird abgebaut, Gerüst wird weiter ausgestockt

18.02.2019 Wände im Flur werden abgeschliffen, alles geht in die Wohnung

Balkon soll abgerissen werden

21.02./22./23.02.2019 Balkone weg, Bau von Kabelschacht im Hausflur, Gitter um die

Baustelle, Einnetzen von Gerüst

25.02.2019 Hausflur weitergeweisselt, Bohren und Hämmern

27.02.2019 Bohren auf Dach von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Hämmern im Keller und Balkon wird auch gearbeitet mit Hammer

Verlegen von Dämmplatten auf Balkon, Zusammenschlagen der

Verschläge im Keller

04./05./06./07.03.2019 Bohren und Schläge auf dem Dach, alles wackelt und dröhnt

08.03.2019 Isolierarbeiten

12./13.03.2019 Dacharbeiten

14.03.2019 Wasser soll abgestellt werden

16.03.2019 Dämmarbeiten am Haus, Strom abgestellt

18.03.2019 Verputzarbeiten am Haus

***Ab 19.03.2019 jeden Tag bohren am Dach, alles wackelt und sogar die Bilder fallen runter. Das heisst genau am 19.03., 26.03., 27.03., 09.04., 10.04., 15.04 16.04, 23.04., 24.04., 25.04., 26.04., 29.04., 02.05., 03.05., 04.05. bis 07.05. immer wieder Bohren, Hämmern, Wände wackeln, Fenster klirren, Teile vom Dach fliegen einem um die Ohren usw.***

25.03.2019 Hausdämmung

26.03.2019 Dämmung um die Fenster, Dreck überall

27.03.2019 Kernbohrungen im Keller, Isolierer vor den Fenstern

02.04.2019 Abspritzen von Balkonen

03.04.2019 Estrich auf Balkon verteilt

17.04.2019 Balkon wird verputzt

23.04.2019 Streichen und Verputzen auf Balkon

07.05.2019 bis 09.05.2019

Wasser abgestellt am 07.05. sowie

***Beko-Bau durchtrennt das Kabel und nichts mehr geht (Internet, Telefon und Fernsehen) – zwei Tage ohne alles und nur dumme Kommentare von den Bauarbeitern (damit müssen Sie leben und das ist normal bei einer Baustelle wie dieser – dann eine zu steile Treppe wo sich viele Menschen beschwerten)***

10.05.2019 Arbeiten im Keller und vor der Haustüre (allerdings nur die

Hälfte, denn der Schacht im Flur draussen immer noch mit

grossem Loch)

11.05.2019 Dacharbeiten, alles fliegt runter

13. 05.2019 Bohren im Keller, Türe bei Strohmaier eingebaut

14.05.2019 Weiteres Bohren und Hämmern im Keller

15.05.2019 Wieder fliegen Dinge vom Dach herunter aufgrund der Arbeiten

16.05.2019 Dacharbeiten (Aufräumen vom Dach) sowie Einbau Fenster Kerdo,

wobei der Arbeiter bei mir klingelte und mir weismachen wollte, dass

er das Fenster bei mir einbauen müsse, er habe mit meinem Sohn

telefoniert… beim Nummernabgleich stellte sich heraus Kerdo war

es..dabei habe ich ihn erneut auf das Badfenster angesprochen..

keine Antwort dazu von ihm erhalten…

17.05.2019 Fliegende Teile vom Dach u. a. Metallteile

***18.05.2019***

***Beko-Bau beginnt bei Haus Nr. 179 um 15.30 Uhr an zu baggern (Samstags) und zack wieder das Kabel durch..Als ich auf die Arbeiter zulaufe kommt gleich der Kommentar „Habe schon Störungstelle angerufen“. Noch bevor ich etwas gesagt hatte. Der Chef machte sich lustig über meine Beschwerde, was denn das schon wieder solle und ob auf seinen Plänen keine Kabel drauf wären.. er meinte nur, dass er noch mehr Häuser machen müsse und dann könne das ja schon passieren. Innerhalb eines Monats zweimal … naja.. ich solle mir seine Pläne anschauen, da wäre das Kabel nicht drauf. Dabei haben sie am Anfang des Monats schon einmal das Kabel beim Haus davor durchtrennt. Anrufe bei Unitymedia ergaben, dass KEIN ANRUF VON SEITENS DER HANDWERKER STATTFAND. Er wurde sehr unverschämt, wollte durch körperliches Näherkommen das Gefühl von Angst in einem aufkommen lassen aber ich ging auf ihn zu und das behagte ihm nicht (stand in feinem Anzug auf der Baustelle, Auto bereit zum gehen/fahren). Bauleiter ging auch nicht ans Handy – wie immer!***

21.05.2019

Folge von **Dachabdeckung** : Bei Regen läuft das Wasser vom Dach bis in den Keller und zieht eine Spur entlang der Treppe – Gefahr des Ausrutschens usw. Seit drei Tagen Kontakt mit den Herren vom Dach um dieses zu beheben (Gewitter und Regen die ganze Zeit)

***Internetzugang, Fernsehen und Telefon am 21.05.2019 ca. 15 Uhr wieder vorhanden***

23.05.2019 Strom wird abgeschalten zwischen 8 und 16 Uhr wegen

Leitungsarbeiten, ***Betonschneider auf dem Dach bis 25.05***. – Lärm,

alles wackelt und bebt

Bis 04.06.2019 Aufzugsarbeiten im Nebenhaus, am 01.06.2019 wieder ein Kabel erwischt und keine Internetverbindungen möglich (das 3. Mal). Dreck fliegt vom Dach.

04.06.2019 Wasser in allen Häusern weg von ca. 9 Uhr bis mittags

Angeblich keiner schuld – Wasserrohrbruch

Aber die Arbeiter haben Wasser zum Kühlen beim Bau

Wir waren heute viele und haben einen Mitarbeiter von

Vonovia mit einbezogen aber mal schauen

Die erste Juniwoche war sehr ereignisreich – gestern am 07.06. war um 11 Uhr mal wieder alles weg – Telefon, Internet und Fernsehen. Ein Handwerker, der von mehreren Mietern angesprochen wurde, meinte nur (etwas ironisch) „Tja was mache ich nur den Tag ohne Fernsehen“… angeblich wieder keiner schuld. Jeder schob es auf den anderen. Fa. Beko-Bau allen voran, die im übrigen für die Erdarbeiten zuständig sind…

Auf jeden Fall ging gestern abend kein Fernsehen – flimmerte

Das Telefon spinnte und Internet war sehr sehr sehr langsam

15.06.2019:

Seit Anfang Juni Dacharbeiten, dass die Wände wackeln und beben. Unsere Tiere schauen wieder ganz komisch wenn in der Wohnung der Boden wackelt und Blue spuckt wieder vor lauter Aufregung. Am 25.06.2019 um 05.45 Uhr Schläge wie Erdbeben vom Dach. Nachdem Beko Bau mit dem Bauleiter auf den Dachdecker eingeredet hat haben die nun Zeitdruck und fangen noch früher an, heute wie gesagt 05.45 Uhr…

27.06.2019 Bohren im Keller ab halb neun für 10 Minuten, Dacharbeiten und Aufzugarbeiten ab 6 Uhr

03.07.2019 Beginn Aufzugarbeiten vor dem Haus, Baum gefällt, Boden aufgerissen

Die ganze Woche bebt der Boden und gestern haben mich die Bauarbeiter der Fa. Beko-Bau eine Stunde in der Sonne stehen lassen, weil sie die Holzbretter vor dem Haus mit Stahlträgern ausgetauscht haben und es wurde beleidigend. Immer wieder kommt es mit dem Chef zu Auseinandersetzungen.

08.07.2019

8 Uhr sind die Fenstermenschen da die mir endlich meine beiden fehlenden Fenster einsetzen wollen (Oktober 2018 das erste Mal). Nachdem das Badfenster immer wieder Probleme machte, für die Bauherren, soll das auch dabei sein..

11 Uhr sollten sie fertig sein aber noch kein Badfenster in Sicht… Auskunft: Musse von andere Baustelle holen..aha klar. Kann dauern zwei Stunden, heute abend, morgen…

Anruf beim Chef: in 10 Minuten da.

Nach etwa 30 Minuten dann die Arbeiter da aber : Gegangen um halb vier, nachdem mein Mann merkte das Fenster klemmt und der Arbeiter immer nervöser wurde.. UND DAS BESTE WIR HABEN KEINE SCHEIBE; DIE MUSS ERST NOCH HERGESTELLT WERDEN.

Anfang Juli kam die Hühnerleiter zum Aufzug zu uns und es hiess es dauere 5 Tage..nach 12 Tagen also am 17.07.2019 kam sie dann weg… gestern von 20 Uhr ab durch hat die Gegensprechanlage immer geklingelt… heute Bauleiter angerufen

25.07.2019

Die ganze Woche schon Arbeiten am Aufzug, Balkon, heute morgen um 5 Uhr ging es los. Jetzt um 7 Uhr laufen sie ums Haus wegen dem Verputzen aber Treppenhaus sieht aus wie …

Den ganzen Juli Aufzugsarbeiten vor dem Haus , am 19.07.2019 das ganze Wochenende ohne Klingel

01.08.2019

Verputzarbeiten vor unseren Fenstern, Abkleben von Fenstern

Erste Augustwoche: Arbeiter am Haus entlang mit Verputzen usw. beschäftigt, seit EINER WOCHE geht immer wieder auch nachts der Kompressor vor dem Haus an und man kann nicht schlafen

08. August 2019 – nachmittags Beginn Fensterarbeiten am Aufzug. Bis 22 Uhr..erst als wir uns beschwert hatten wegen dem Bohren und Hämmern und mit der Polizei drohten hörten die Handwerker auf

In der Woche vom 11.08.2018 Balkonarbeiten aber wieder unterbrochen . Viel bohren und hämmern um uns herum. Keine Balkonarbeiten oder Verputzarbeiten bis Ende August. Im Keller dafür werden die Rohre ersetzt und heute (21.) plötzlich kein Wasser mehr. Begründung der Handwerker im Keller auf meine Frage warum wir nicht informiert werden, dass das Wasser abgestelt wird – haben wir vergessen…

29.08.2019 Bohren auf dem Dach ab 8 Uhr und alles wackelt wieder, auf dem Balkon wurde eine Stufe nach draussen gebastelt dann wieder keiner mehr da und

Angeblich lt. Bauleiter soll keine Mieterhöhung und vor dem Haus ein Spielplatz sowie Wiese kommen

Geländer vom Balkon steht am 06.09.2019 – Rest im Laufe des Tages in 5 Tagen soll der Balkon spätestens begehbar sein. 12.09.2019 sind Balkone fertig aber irgendwie immer noch Gebohre am Haus auf der Küchenseite, Aufzugsarbeiten…

Badfenster immer noch ohne Scheibe! Heute ist der 13.09.2019 – kein Anruf und keine Termine wann geliefert

14.09.2019 Ausbau der alten Eingangstüre nach vorne zum Aufzug , ab 8 Uhr Schleifen und Hämmern sowie Bohren.

Brief von Vonovia wegen meiner fehlenden Fensterscheibe mit 3 Tagen als Terminvorschläge und der Bitte einen Termin auszumachen (DAUER ER ARBEITEN 20 MINUTEN) – wir werden sehen

Fernsehen spinnt immer – wohl Kabel erwischt??? Fernsehen spinnt bis dato (02.10.2019), Anruf bei Unity Media (unsere Fritzbox angeblich seit 83 Tagen offline und einiges sei durcheinander – so die Aussage – einen Tag lang ging der Fernseher aber jetzt wieder altes Bild äh Flimmern . Herr Diegnisz meldet sich geflissentlich nicht auf meine Anrufe..

Scheibe kam am 23.09.2019 nicht,da der Chef, der sie persönlich bringen wollte, von Frankfurt ab im Stau stand…verlegt auf 25.09.2019. Termin 9.30 Uhr, er kam um 10.30 Uhr um festzustellen, dass die Scheibe zu dünn sei und er eine neue bestellen müsse. Wieder warten, denn er müsse jetzt erst einmal in den Urlaub!

Ab 21.09.2019 Aufzugsarbeiten fertig, jetzt sollte Estrich hin – erster Termin 01.10. – nichts geschah – siehe Aushängeblatt- aber dafür wird alles aufgebaggert von Fa. Lehmann und der Fernseher spinnt.

Am 02.10.19 dann der Estrich. Selbst die Arbeiter sagen, dass hier nichts geregelt abläuft. Fernseher spinnt bis heute(noch kein Ende) trotz 2 Anrufe bei Unitymedia und bei Bauleiter, der nicht zu erreichen ist, da er dringend Urlaub brauchte…

Heute 08.10.19 ist an der Türe unten gearbeitet worden